UMOWA
zawarta w dniu ……..…………….. r. w Czarnym Borze pomiędzy:

Gminą  Czarny Bór mającą siedzibę w Czarnym Borze przy ul. XXX Lecia PRL 18, zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Adama Góreckiego
- Wójta Gminy

przy kontrasygnacie

Pawła Twardowskiego- Skarbnika Gminy

a 

…………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej w tekście umowy „ Inżynierem Kontraktu”, reprezentowanym przez:

………………………………………………………
została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do świadczenia usług: „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji zadania: „Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesołej w Czarnym Borze (droga powiatowa nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką 367 oraz drogą gminną – dz. nr 406 do skrzyżowania z drogą powiatową 3367D)”. Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z ofertą cenową z dnia ……………………
2. Czynności Inżyniera Kontraktu pełnione będą z uwzględnieniem zapisów pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej i obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

Zakres przedmiotu umowy

1. Inżynier Kontraktu w zakresie swoich obowiązków będzie wykonywał następujące czynności: 
1. sprawował nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji zgodnie z prawem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami w zakresie branż drogowej, sanitarnej oraz sieci: kanalizacyjnych i elektrycznych;
2. bezwzględnie przestrzegał warunków umowy o dofinansowanie projektu oraz wnikające z niej terminy i obowiązki;
3. koordynował prace na budowie, w tym wyznaczonego przez Zamawiającego podwykonawcę;

4. pełnił nadzór autorski zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5. przeprowadzał analizy dokumentacji technicznej projektu, sprawdzał zgodność dokumentacji budowlanej dostarczonej przez Zamawiającego z dokumentacją przetargową oraz z obowiązującymi przepisami prawa;
6. sprawdził i zaopiniował przygotowany przez Wykonawcę robót budowlanych Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót;

7. dokonał weryfikacji rysunków powykonawczych dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych;
8. przygotowywał ewentualne wnioski do projektanta w celu naniesienia uwag w dokumentacji projektowej,

9. przekazał teren budowy Wykonawcom robót, w imieniu Zamawiającego i przy jego udziale,

10. powiadomił organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót, z załączeniem oświadczeń kierownika budowy i inspektora nadzoru, potwierdzającym przyjęcie obowiązków na budowie, 

11. przekazał Wykonawcom dzienniki budowy, kontrolował prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywał w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,

12. ustalał wzory oraz metody składania wszystkich wymaganych raportów, raportów inspekcyjnych, protokółów odbiorów częściowych i końcowego oraz innych dokumentów obowiązujących w ramach realizacji projektu, 

13. ustalał harmonogram realizacji prac budowlano-montażowych, 

14. organizował narady koordynacyjne zgodnie z ustalonym harmonogramem, 

15. kontrolował posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych osób odpowiedzialnych za ich prowadzenie, świadectw i certyfikatów urządzeń i materiałów, które będą wymagane kontraktem oraz ważności ubezpieczeń Wykonawcy jaki i osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu, 

16. wizytował budowę stosownie do postępu prac (min. 2 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego – czas reakcji do 2 h),

17. sprawdzał obmiary, nadzorował i odbierał roboty,

18. kontrolował dokumenty jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atesty, itp., w celu nie dopuszczenia do budowy materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce,
19. rozwiązywał bieżące problemy techniczne w trakcie realizacji zadania, przedstawiał Zamawiającemu do akceptacji koncepcje rozwiązań problemów technicznych wraz z analizą finansową,
20. sprawdzał zgodności dostaw urządzeń z zawartymi umowami na roboty budowlane i sprawdzał kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na w/w dostarczone urządzenia, 

21. sporządzał wszystkie dokumenty niezbędne do prowadzenia nadzoru nad robotami budowlanymi i montażowymi, objętych przedmiotem kontraktu,

22. sprawdzał i odbierał roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające,
23. prowadził i korespondencje i dokumentację dotyczącą przedmiotu zamówienia;
24. uczestniczył w odbiorach częściowych i końcowym jak również przygotowywał i brał udział w odbiorach gotowych obiektów i konstrukcji, 

25. wydawał zgody na wykonanie robót dodatkowych, zamiennych po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym,

26. nadzorował przeprowadzanie prób, badań, testów i rozruchów instalacji i urządzeń oraz sprawdzał instrukcje obsługi (gdzie jest to konieczne) opracowanej przez wykonawcę robót budowlanych w celu przekazania inwestycji Zamawiającemu,

27. przyjmował od wykonawców robót wszelkie dokumenty wymagane w terminie odbioru (atesty, aprobaty techniczne, protokoły badań, protokoły pomiarów, gwarancje, instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń i systemów, geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze obiektów, itp), 

28. przygotował dokumenty do wniosku w celu uzyskania pozwoleń na użytkowanie; 
29. uzyskał w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie obiektu (świadectwa wykonania i przejęcia), 

30. zapewnił pełną obsługę finansowo-rozliczeniowej, w tym zweryfikował koszty realizacji robót budowlanych oraz zatwierdził rozliczenie rzeczowo-finansowe wykonanych elementów robót budowlanych w celu przeprowadzenia odbiorów częściowych,

31. składał Zamawiającemu raporty na temat postępu robót budowlanych objętych przedmiotem kontraktu, umożliwiających wczesną analizę ewentualnych zagrożeń oraz przedkładał zalecenia i propozycje rozwiązań w tym zakresie w formie sprawozdań miesięcznych i kwartalnych do oceny Zamawiającego,

32. współpracował z Zamawiającym w zakresie wszystkich niezbędnych, żądanych dokumentów, raportów, dotyczących rozliczeń, zgodnie z procedurami rozliczeniowymi,

33. konsultował i fachowo doradzał na rzecz Zamawiającego, 

34. współpracował przy promocji projektu, 

35. - przygotował dla Zamawiającego zestawienie danych nowopowstałych środków trwałych, 

36. w ramach umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia zapewnił obsługę w okresie gwarancji liczonej od odbioru końcowego poszczególnych robót budowlanych, 

37. uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych po upływie każdego roku od odbioru obiektu,

38. zapewnił udział inspektorów nadzoru odpowiednich branż, w terminie określonym przez Zamawiającego w rozpatrzeniu zgłoszonych przez Użytkownika i Zamawiającego usterek i wad w okresie gwarancji, 

39. wyegzekwował od wykonawcy robót budowlanych usunięcia stwierdzonych wad i usterek w okresie gwarancji;
40. systematycznie monitorował postęp w realizacji projektu zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi na roboty budowlane oraz zatwierdzonymi harmonogramami, 

41. zapewniał terminowe i prawidłowe zakończenie robót zgodnie z harmonogramami określonymi w stosownych dokumentacjach technicznych, 

42. rozwiązywał problemy i spory powstałe w trakcie realizacji robót, 

43. przygotował dokumentację do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów w trybie sądowym, 

44. stałe uczestniczył w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego, 

45. podejmował czynności mających na celu ochronę interesów Zamawiającego, 

46. pełnił funkcję koordynacyjną na budowie,
47. wykonywał wszystkie inne obowiązki, czynności i zadania, które będą konieczne do prawidłowej realizacji umowy na roboty oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego;

48. zorganizował, minimum jeden raz w tygodniu, rady budowy dotyczącej postępu robót z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy Robót, Podwykonawców oraz sporządzenie protokołu dla zainteresowanych stron,
2.
Inżynier Kontraktu wyznacza koordynatora w osobie:

-
…………………………………………
3.
Inżynier Kontraktu wyznaczy Inspektorów nadzoru inwestorskiego posiadających stosowne uprawnienia budowlane oraz przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, w branży:
- 
drogowej,
- 
sanitarnej

- 
kanalizacyjnej 
- 
elektrycznej
§ 3

Terminy

Ustala się następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:
-  rozpoczęcie prac                                      -  z dniem zawarcia umowy
-  zakończenie zakresu przedmiotu umowy   - do dnia dopuszczenia obiektu do użytkowania.

Orientacyjny termin zakończenia: 30.06.2018 r.

§ 4

Ustalenia ogólne

1.
Inżynier Kontraktu pełniąc czynności określone w niniejszej umowie działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

2.
Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zachowania podwyższonej staranności przy wykonywaniu powierzonych mu obowiązków.

3.
Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych przedmiotowa umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

4.
Naprawianie szkody obejmuje wyłącznie straty, które poszkodowany poniósł.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

1.
Przeprowadzanie postępowań przetargowych, wyłaniających przyszłych wykonawców i kontrahentów procesu inwestycyjnego.

2.
Zawarcie umów z kontrahentami procesu inwestycyjnego.

3.
Zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

4.
Dokonanie odbioru końcowego robót przy udziale Inżyniera Kontraktu.
5.
Pokrycie kosztów:

a)
postępowania sądowego, którego podstawowym celem była obrona interesów Zamawiającego, zaś wszczęcie postępowania było uzgodnione z Zamawiającym i nie wynikało z winy Inżyniera Kontraktu,

b)
ewentualnych zmian lub aktualizacji projektu, uzasadnionych obowiązującymi przepisami lub w innych wypadkach uzgodnionych z Zamawiającym,

c)
innych niezbędnych kosztów, uzgodnionych z Zamawiającym na piśmie, przed podjęciem decyzji o ich poniesieniu.

6.
Zamawiający zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Inżynierem Kontraktu i pomocy w realizacji przedmiotu umowy.
§ 6

Wynagrodzenie
1.
Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu za pełnienie czynności będących przedmiotem niniejszej umowy ustala się w formie ryczałtu ustalonego na kwotę: ……………….. zł (słownie: …………………………………………………………………..).
2.
Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust.1 regulowane będzie przez Zamawiającego w oparciu o faktury miesięczne Inżyniera Kontraktu, wystawione zgodnie z harmonogramem płatności.

3.
Złożenie przez Inżyniera Kontraktu ostatniej faktury o wartości nie niższej niż 10% kwoty umowy nastąpi po wypełnieniu wszystkich obowiązków, o których mowa w § 2 niniejszej umowy, a w szczególności uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu i wykonania rozliczenia końcowego zadania.
4.
Harmonogram płatności ustala się na podstawie przewidywanych ilości miesięcy trwania robót budowlanych.


Przedłużenie terminu realizacji robót budowlanych nie będzie skutkowało zwiększeniem wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu.
5.
Inżynier Kontraktu oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP: ……………..
6.
Zapłata wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w wystawianych fakturach, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.
7.
Ustalone wyżej wynagrodzenie nie obejmuje kosztów towarzyszących procesowi inwestycyjnemu, np. decyzji administracyjnych, inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej, itp., które zostaną uregulowane przez Zamawiającego odrębnie lub na podstawie refaktur.

8.
Zamawiający upoważnia Inżyniera Kontraktu do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

9.
Strony zobowiązują się, że nie będą cedować wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu umowy na osoby trzecie.

§ 7

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające

Wykonanie przez Inżyniera Kontraktu zamówień uzupełniających lub prac dodatkowych, których pomimo należytej staranności podczas przygotowania umowy nie można było wcześniej przewidzieć, może być podstawą do zawarcia odrębnej umowy.
§ 8
Odpowiedzialność
1.
Inżynier kontraktu odpowiada za działania i zaniedbania osób, z pomocą których wykonuje przedmiot umowy, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza, jak za własne dzieło.
2.
Inżynier kontraktu jest odpowiedzialny za przedmiot umowy w myśl zapisów ustawy Prawo budowlane i Kodeks cywilny.
§ 9

Gwarancja

Na wykonany przedmiot umowy Inwestor Zastępczy udziela gwarancji na okres 96 miesięcy licząc od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
§ 10
Kary umowne

1.
Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1)
Zamawiający zapłaci Inwestorowi zastępczemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2)
Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)
za błędy i zaniedbania w ramach działalności bezpośredniej zastępstwa inwestycyjnego, która spowodowałaby przedłużenie oddania zadania lub zwlokę w usunięciu wad stwierdzonych w toku odbioru – Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego wg umowy za pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego, za każdy dzień zwłoki,

b)
za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Inżynier Kontraktu, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

§ 11
Odstąpienie od umowy

1.
Każda ze stron może odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w niniejszej umowie i określonych w przepisach prawa.
2.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

-
w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w całości lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; w takiej sytuacji Inżynier kontraktu może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
-
z winy Inżyniera Kontraktu, gdy zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości, rozwiązania przedsiębiorstwa Inżyniera Kontraktu lub wszczęte zostanie postępowanie układowe z wniosku Inżyniera Kontraktu,

-
z winy Inżyniera Kontraktu, gdy Inżynier Kontraktu nie przystąpi do realizacji przedmiotu umowy mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
3.
Inżynierowi Kontraktu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odebrania wykonanego przedmiotu umowy oraz w przypadku nie rozpoczęcia lub przerwania realizacji obiektu.
4.
W razie odstąpienia od umowy którejkolwiek ze Stron, Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy według stanu zaawansowania do dnia odstąpienia od umowy. Z przekazania zostanie sporządzony częściowy protokół przekazania, który będzie określał przede wszystkim rzeczowe i procentowe zaawansowanie prac na dzień odstąpienia od umowy. Inżynier Kontraktu może żądać zwrotu poniesionych kosztów. Wysokość żądania nie może przekroczyć wartości zaawansowania procentowego zawartego w częściowym protokole przekazania, o którym mowa wyżej. Częściowy protokół przekazania stanowi podstawę do wystawienia faktury.

5.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

§ 12
Postanowienia końcowe

1.
Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.
2.
Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych:
- zmiana terminu wykonania robot – wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji przedmiotu umowy,
- zmiany postanowień umowy mogących mieć wpływ na niezakończenie lub utratę finansowania zadania,

- wystąpienie siły wyższej,

- gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.
3.
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego, w szczególności Inżynier Kontraktu nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
4.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddadzą postępowaniu mediacyjnemu przeprowadzonemu przez mediatora sądowego. Wyboru mediatora sądowego strony dokonają na podstawie wspólnych ustaleń, z listy mediatorów przy sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia przez jedną ze stron. Koszty mediacji strony będą ponosić po połowie. W przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonych mediacji (brak ugody), wynikły spór strony poddadzą rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
5.
Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego informowania o każdej zmianie statusu prawnego i adresu siedziby. W przypadku niedopełnienia w/w obowiązków przez którąkolwiek ze stron, stronę tą obciążać będą ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania.
6.
Niniejsza umowa została sporządzona w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i dwa dla Inżyniera Kontraktu.

ZAMAWIAJĄCY:                                                            INŻYNIER KONTRAKTU
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