Załącznik nr 8

UMOWA
zawarta w dniu ……..…………….. r. w Czarnym Borze pomiędzy:

Gminą  Czarny Bór mającą siedzibę w Czarnym Borze przy ul. XXX-Lecia PRL 18, zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Adama Góreckiego
- Wójta Gminy

przy kontrasygnacie

Pawła Twardowskiego- Skarbnika Gminy

a 

…………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej w tekście umowy „ Inspektorem Nadzoru”, reprezentowanym przez:

………………………………………………………
została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do świadczenia usług: „Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania ”Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór” zgodnie z ofertą z dnia ……………………
2. Czynności Inspektora Nadzoru pełnione będą z uwzględnieniem zapisów pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej i obowiązujących przepisów prawa. Obejmować będą poniższe zadania: 
Zadanie nr 1 – Modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Kultury, Witków nr 13;

Zadanie nr 2 – Modernizacja energetyczna budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Sportowej 44 w Czarnym Borze;

Zadanie nr 3 – Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Skalników 5A w Czarnym Borze

Zadanie nr 4 – Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Kamiennogórskiej 22 w Czarnym Borze;

§ 2

Zakres przedmiotu umowy

1. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy: 
a) w okresie przed rozpoczęciem realizacji kontraktów na roboty:

- weryfikacja kompletności dokumentacji projektowej przedstawionej przez Zamawiającego, związanej z Kontraktami na roboty budowlane, ze wskazaniem ewentualnych zagrożeń mogących wyniknąć w trakcie realizacji robót wraz z propozycją zapisów eliminujących te zagrożenia (czas weryfikacji przez Inżyniera nie powinien być dłuższy niż 2 tygodnie licząc od dnia przekazania dokumentacji przetargowej),

- sprawdzanie czy ubezpieczenia i gwarancje są poprawne i przedłożone przez Wykonawców robót zgodnie z kontraktami na roboty,

- uzgadnianie z Zamawiającym wzorów wszystkich dokumentów mających być w użyciu w ramach realizacji Projektu.

b) podczas realizacji kontraktów na roboty

- kontrola obecności na budowie podwykonawców, weryfikację prawidłowości dopuszczenia podwykonawców, skuteczne egzekwowanie od wykonawców robót wymaganej jakości wbudowanych materiałów i wyposażenia, wymaganej jakości wykonanych robót oraz wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i w ustalonym w umowie terminie,

- nadzór nad odbiorami częściowymi i końcowymi, z uwzględnieniem wszystkich rozruchów technologicznych i wymagań przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz dokumentacją projektową,

- dokonanie zaklasyfikowania środków trwałych wg KŚT - GUS, sporządzanie protokołów przekazania/przejęcia środków trwałych OT zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, przekazanie ich Zamawiającemu w ciągu 1 miesiąca od daty podpisania Protokołu końcowego dla zadania,

- ścisła współpraca z nadzorem autorskim, architektonicznym, geodezyjnym, oraz innymi instytucjami, których udział w realizacji okaże się niezbędny,

- rekomendowanie oraz opiniowanie wszystkich zmian, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych,

- weryfikacja, w uzgodnieniu z Zamawiającym, rysunków roboczych wykonawców robót zawierających zmiany oraz wnioskowanie do Zamawiającego (wraz z pisemnym  podaniem uzasadnienia) o zatwierdzanie przez niego robót zamiennych, 

- zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawców robót,

- zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw, jakie mają być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową, sprawdzanie jakości i prawidłowości dokumentów, zezwoleń, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, certyfikatów, znaków zgodności, oświadczeń wykonawców robót o zgodności materiałów i urządzeń z SIWZ itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych, wadliwych, nie mających stosownych certyfikatów lub niezgodnych z SIWZ,

- opiniowanie harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z dokumentacją projektową,

- organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie dodatkowych testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli będzie to niezbędne i uzasadnione, 

- sprawdzanie prawidłowości, autentyczności i zgodności z umowami na roboty wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności,

- skompletowanie świadectw technicznych i dokumentów dotyczących: 

a) aprobat technicznych dostaw,

b) certyfikatów i znaków zgodności,

c) prób materiałów i robót,

- opracowywanie cyklicznych raportów o postępie robót oraz o postępie prac Wykonawcy - Inżyniera Kontraktu,

- organizowanie, wraz z Zamawiającym, cyklicznych narad koordynacyjnych - minimum raz w każdym tygodniu – prowadzenie rejestru narad oraz protokołów z ich przebiegu,

- sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, przy zachowaniu terminów do dwóch dni roboczych,

- skompletowanie dokumentacji powykonawczej, każdorazowo po zakończeniu realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz jej przekazanie Zamawiającemu w uzgodnionej formie i ilości,

- przeprowadzenie wszelkich niezbędnych procedur zmierzających do rozliczenia umów na roboty, z uwzględnieniem wszelkich roszczeń,

- ocena ewentualnych roszczeń wykonawców robót wraz z przedstawieniem opinii i stosownych rekomendacji,

- wykonywanie wszelkich innych czynności przypisanych ustawą Prawo budowlane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

- prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia zadań (w tym składanie Zamawiającemu raportów dotyczących postępu robót, kosztów i budżetu) zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosowanymi regulacjami dla projektów realizowanych w ramach EFRR, RPO WD 2014-2020 oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

- ustalanie i określanie wartości robót zgodnie z zawartymi umowami,  sprawdzanie i wnioskowanie do Zamawiającego o zatwierdzanie wystawianych na tej podstawie faktur,

- bieżące prowadzenie analitycznego podziału wartości robót na poszczególne wartości środków trwałych wg KŚT-GUS oraz sporządzenie dokumentów OT, każdorazowo w terminie do 1 miesiąca po podpisaniu protokołu odbioru końcowego,

- szacowanie i weryfikowanie robót i prac wnioskowanych przez wykonawców jako zamienne, nowe, uzupełniające i/lub dodatkowe oraz opiniowanie co do ich zasadności,

- obliczanie wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów przez wykonawców robót oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich zatwierdzenie (wnioski z uzasadnieniem),

- sprawdzanie prawidłowości wymaganych polis ubezpieczeniowych oraz zabezpieczeń finansowych (zabezpieczenia należytego wykonania umowy), wraz z kontrolą terminów ich obowiązywania, 

- ustalanie i wyliczanie, na potrzeby Zamawiającego, wysokości kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w ramach zadania,

- wykonywanie innych czynności zmierzających do realizacji celów zawartej umowy, w zakresie finansowym.

- potwierdzał faktycznie wykonane roboty oraz usunięcia wad,

- wydawał Wykonawcy robót, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

- żądał od Wykonawcy robót, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

- zapewnił nadzór i akceptację przeprowadzonych testów i technologicznych rozruchów urządzeń i wyposażenia,

- potwierdzał i sprawdzał stan mobilizacji i zapewnienia sprzętu na terenie budowy jako odpowiedni lub nie, dla wykonywanych robót budowlanych,

- prowadził i przechowywał korespondencję z podmiotami biorącymi udział w realizacji kontraktów na roboty ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych  do Wykonawcy robót mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy robót, katastrof budowlanych itp.,

- egzekwował zgodność wykonanych robót z określonymi wymaganiami technicznymi i zapisami kontraktowymi,

- egzekwował zgodność opracowania ewentualnej dokumentacji projektowej z Wymaganiami Zamawiającego zawartymi w dokumentacji przetargowej (sprawdzał i akceptował projekty Wykonawców robót),

- przygotowywał wzór umowy na roboty dodatkowe, jeżeli zajdzie konieczność ich udzielenia, wraz z:

a) uzasadnieniem faktycznym, formalnym, rzeczowym dowodzącym bezspornie spełnienie przesłanek ustawy Pzp do udzielenia takiego zamówienia,

b) dokonaniem szacowania wartości lub/i weryfikacją już oszacowanej wartości tych robót,

c) przedłożeniem w/w dokumentów Zamawiającemu w terminie zgodnie z Kontraktem

- wykonanie wstępnej kwalifikacji kosztów,

- przygotowywał i/lub weryfikował przejściowe świadectwa płatności, protokoły konieczności i negocjacji,

- informował Zamawiającego o wszystkich problemach zaistniałych i mogących zaistnieć wraz z propozycją sposobów ich rozwiązywania i/lub działań korygujących mających na celu usuwanie takich problemów;

- prowadził polubowne uzgodnienia w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- pisemnie opiniował wystąpienia Wykonawcy robót np. o przedłużenie czasu na ukończenie

robót, wraz z pisemną analizą skutków finansowych, formalnych i prawnych (w tym Ustawy Pzp) dla kontraktu i Zamawiającego. Inżynier kontraktu przekaże Wykonawcy robót decyzję Zamawiającego, w terminie 7 dni, liczonych od dnia wystąpienia Wykonawcy robót;

- wydawał Wykonawcy robót polecenia w zakresie zawieszenia całości lub części robót budowlanych, w przypadkach określonych w Kontrakcie - zawsze poprzedzane uzyskaniem przez Wykonawcę robót zgody Zamawiającego i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

- w przypadku przerwania kontraktu, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany nadzorować kontrakt będący kontynuacją robót kontraktu przerwanego;

- rozliczył kontrakt, w przypadku jego przerwania z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach i na zasadach określonych przez Zamawiającego;

- przygotował, w przypadku przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę robót, inwentaryzacji wykonanych robót i wystawienie świadectwa płatności po ostatecznym ich rozliczeniu;

- w przypadku przerwania kontraktu, wykonywał wszelkie czynności związane z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzór nad przejęciem placu budowy, nad robotami zabezpieczającymi itp.;

- monitorował wymagania umowy o dofinansowanie projektu np. w kwestii informacyjnej (tablice informacyjne, pamiątkowe, plakietki oraz filmy/zdjęcia w czasie wykonywania robót).

- weryfikacja i analiza rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z kontraktami na roboty budowlane,

- weryfikacja i przeglądanie rysunków roboczych Wykonawcy robót zawierających zmiany, zatwierdzanie robót zamiennych,

- ustalanie i określanie wartości robót zgodnie z kontraktem, wystawianie przejściowych świadectw płatności, 

- przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzających jakość wykonania i materiałów zgodnie z kontraktem oraz dobrą praktykę inżynierską,

- organizowanie dodatkowych testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to niezbędne na koszt Zamawiającego,

- zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę robót,

- rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych,

- uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót,

- nadzorowanie testów oraz zlecanie i przeglądanie podręczników operacyjnych przygotowanych przez Wykonawcę robót do ułatwienia przejęcia urządzeń,

- przejrzenie, ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót (włączając w to ekspertyzy geodezyjne ewentualnie wyplotowane w postaci map) w formie uzgodnionej z Zamawiającym,

- egzekwowanie opracowania przez Wykonawcę robót instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz dostarczenie jej w uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego,

- przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie świadectwa przejęcia, listy usterek i innych dokumentów związanych z warunkami kontraktu,

- skompletowanie dokumentacji Wykonawcy robót i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w otrzymaniu pozwoleń użytkowania,

- ścisła współpraca z nadzorem autorskim, archeologicznym i geologicznym zapewnionym przez Zamawiającego,

- ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń lub dyskusji kontraktowych i problemów narastających podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne, 

- kontrola Wykonawcy robót, że zapewnia realizację robót zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- kontrola nad właściwym i czasowym wdrażaniem projektu,

- asystowanie Wykonawcy robót przy otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i zezwoleń,

- monitorowanie wskaźników projektu,

- przygotowanie rozliczenia finansowego,

- nadzorowanie i egzekwowanie usuwania wad przez wykonawcę robót,

- sprawdzenie końcowego oświadczenia Wykonawcy i wydanie świadectwa wykonania,

- przygotowanie i wydanie końcowego świadectwa płatności,

- czynny udział w rozwiązywaniu sporów zgodnie z warunkami kontraktu.

2.
Ponadto Inspektor Nadzoru zapewni pełny nadzór z ramienia Zamawiającego i będzie ponosił odpowiedzialność za należyte oraz terminowe wykonanie zadania na roboty budowlane. W szczególności, Wykonawca będzie występował jako Inspektor Nadzoru zgodnie z polskim prawem budowlanym

3. Inspektor Nadzoru wyznacza koordynatora w osobie:

-
…………………………………………
4. Inspektor Nadzoru wyznaczy Inspektorów nadzoru inwestorskiego posiadających stosowne uprawnienia budowlane oraz przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, w branży:
- 
konstrukcyjno-budowanej,

- 
robót instalacyjnych i sieci sanitarnych;
- instalacyjnej sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
- 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
- 
odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej
oraz specjalistę ornitologa.
§ 3

Terminy

Ustala się następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:
-  rozpoczęcie prac                                      -  z dniem zawarcia umowy
-  zakończenie realizacji przedmiotu umowy  - dzień dopuszczenia obiektu do użytkowania.

Orientacyjny termin zakończenia: 30.09.2018 r.

§ 4

Ustalenia ogólne

1.
Inspektor Nadzoru pełniąc czynności określone w niniejszej umowie działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

2.
Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do zachowania podwyższonej staranności przy wykonywaniu powierzonych mu obowiązków.

3.
Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych przedmiotowa umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

1.
Przeprowadzanie postępowań przetargowych, wyłaniających przyszłych wykonawców i kontrahentów procesu inwestycyjnego.

2.
Zawarcie umów z kontrahentami procesu inwestycyjnego.

3.
Zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru.

4.
Dokonanie odbioru końcowego robót przy udziale Inspektora Nadzoru.
5.
Pokrycie kosztów:

a)
postępowania sądowego, którego podstawowym celem była obrona interesów Zamawiającego, zaś wszczęcie postępowania było uzgodnione z Zamawiającym i nie wynikało z winy Inspektor Nadzoru,

b)
ewentualnych zmian lub aktualizacji projektu, uzasadnionych obowiązującymi przepisami lub w innych wypadkach uzgodnionych z Zamawiającym,

c)
innych niezbędnych kosztów, uzgodnionych z Zamawiającym na piśmie, przed podjęciem decyzji o ich poniesieniu.

6.
Zamawiający zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Inspektor Nadzoru i pomocy w realizacji przedmiotu umowy.
§ 6

Wynagrodzenie
1.
Wynagrodzenie Inspektor Nadzoru  za pełnienie czynności będących przedmiotem niniejszej umowy ustala się w formie ryczałtu ustalonego na kwotę: ……………….. zł (słownie: …………………………………………………………………..).
2.
Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust.1 regulowane będzie przez Zamawiającego w oparciu o faktury miesięczne Inspektora Nadzoru, wystawione zgodnie z harmonogramem płatności i na zasadach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia w rozdziale 5.
3.
Złożenie przez Inspektora Nadzoru ostatniej faktury o wartości nie niższej niż 30% kwoty umowy nastąpi po wypełnieniu wszystkich obowiązków, o których mowa w § 2 niniejszej umowy, a w szczególności uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu i wykonania rozliczenia końcowego zadania.
4.
Harmonogram płatności ustala się na podstawie przewidywanych ilości miesięcy trwania robót budowlanych.


Przedłużenie terminu realizacji robót budowlanych nie będzie skutkowało zwiększeniem wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.
5.
Inspektor Nadzoru oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP: ……………..
6.
Zapłata wynagrodzenia Inspektor Nadzoru nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w wystawianych fakturach, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.
7.
Ustalone wyżej wynagrodzenie nie obejmuje kosztów towarzyszących procesowi inwestycyjnemu, np. decyzji administracyjnych, inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej, itp., które zostaną uregulowane przez Zamawiającego odrębnie lub na podstawie refaktur.

8.
Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

9.
Strony zobowiązują się, że nie będą cedować wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu umowy na osoby trzecie.

§ 7

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające

Wykonanie przez Inspektora Nadzoru zamówień uzupełniających lub prac dodatkowych, których pomimo należytej staranności podczas przygotowania umowy nie można było wcześniej przewidzieć, może być podstawą do zawarcia odrębnej umowy.
§ 8
Odpowiedzialność
1.
Inspektor Nadzoru odpowiada za działania i zaniedbania osób, z pomocą których wykonuje przedmiot umowy, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza, jak za własne dzieło.
2.
Inspektor Nadzoru jest odpowiedzialny za przedmiot umowy w myśl zapisów ustawy Prawo budowlane i Kodeks cywilny.
3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia przez Inspektora Nadzoru Zamawiający poniesie szkodę, to Inspektor nadzoru zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.
§ 9
Kary umowne

1.
Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1)
Zamawiający zapłaci Inwestorowi zastępczemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2)
Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)
za błędy i zaniedbania w ramach działalności bezpośredniej zastępstwa inwestycyjnego, która spowodowałaby przedłużenie oddania zadania lub zwlokę w usunięciu wad stwierdzonych w toku odbioru – Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego wg umowy za pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego, za każdy dzień zwłoki,

b)
za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Inżynier Kontraktu, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

§ 10
Odstąpienie od umowy

1.
Każda ze stron może odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w niniejszej umowie i określonych w przepisach prawa.
2.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

-
w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w całości lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; w takiej sytuacji Inżynier kontraktu może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
-
z winy Inżyniera Kontraktu, gdy zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości, rozwiązania przedsiębiorstwa Inżyniera Kontraktu lub wszczęte zostanie postępowanie układowe z wniosku Inżyniera Kontraktu,

-
z winy Inżyniera Kontraktu, gdy Inżynier Kontraktu nie przystąpi do realizacji przedmiotu umowy mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
3.
Inżynierowi Kontraktu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odebrania wykonanego przedmiotu umowy oraz w przypadku nie rozpoczęcia lub przerwania realizacji obiektu.
4.
W razie odstąpienia od umowy którejkolwiek ze Stron, Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy według stanu zaawansowania do dnia odstąpienia od umowy. Z przekazania zostanie sporządzony częściowy protokół przekazania, który będzie określał przede wszystkim rzeczowe i procentowe zaawansowanie prac na dzień odstąpienia od umowy. Inżynier Kontraktu może żądać zwrotu poniesionych kosztów. Wysokość żądania nie może przekroczyć wartości zaawansowania procentowego zawartego w częściowym protokole przekazania, o którym mowa wyżej. Częściowy protokół przekazania stanowi podstawę do wystawienia faktury.

5.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

§ 11
Postanowienia końcowe

1.
Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.
2.
Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych:
- zmiana terminu wykonania robot – wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji przedmiotu umowy,
- zmiany postanowień umowy mogących mieć wpływ na niezakończenie lub utratę finansowania zadania,

- wystąpienie siły wyższej,

- gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.
3.
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego, w szczególności Inżynier Kontraktu nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
4.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddadzą postępowaniu mediacyjnemu przeprowadzonemu przez mediatora sądowego. Wyboru mediatora sądowego strony dokonają na podstawie wspólnych ustaleń, z listy mediatorów przy sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia przez jedną ze stron. Koszty mediacji strony będą ponosić po połowie. W przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonych mediacji (brak ugody), wynikły spór strony poddadzą rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
5.
Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego informowania o każdej zmianie statusu prawnego i adresu siedziby. W przypadku niedopełnienia w/w obowiązków przez którąkolwiek ze stron, stronę tą obciążać będą ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania.
6.
Niniejsza umowa została sporządzona w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i dwa dla Inżyniera Kontraktu.

ZAMAWIAJĄCY:                                                            INSPEKTOR NADZORU
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